# 📄 CLASE 2. g

## Construcción del roadmap de implementación a medida

(el puente entre diagnóstico e implementación)

## 1. Contexto

Hasta ahora has hecho algo que muy pocas empresas hacen bien:

- has entendido los procesos

- los has dibujado

- los has optimizado

- has detectado oportunidades

- has evaluado riesgos

Si te quedas ahí, el cliente pensará:

“Vale… ¿y ahora qué?”

El roadmap existe para responder esa pregunta exacta.

## 2. La idea principal

El roadmap no es una lista de tareas.
Es una secuencia lógica de decisiones.

Un buen roadmap le dice al cliente:

- qué hacer

- en qué orden

- por qué ese orden

- qué impacto esperar

- qué riesgos evitar

## 3. Qué es (y qué no es) un roadmap

### ✔️ Es:

- un plan de implementación por fases

- una guía de decisión

- un mapa claro de ejecución

- la base del upsell

### ❌ No es:

- un backlog técnico

- un listado infinito

- un documento para técnicos

- una promesa de resultados

👉 El roadmap se diseña para decisores, no para programadores.

## 4. De dónde sale el roadmap

El roadmap se construye solo con lo ya trabajado:

- procesos optimizados

- oportunidades reales de IA

- análisis del stack tecnológico

- riesgos de ciberseguridad

👉 Si algo no pasó por estas fases, no entra en el roadmap.

## 5. Cómo priorizar oportunidades (la clave)

Cada oportunidad se evalúa con estos criterios:

- Impacto en negocio
(ventas, tiempo, control, riesgo)

- Complejidad de implementación
(técnica, organizativa, dependencias)

- Riesgo
(datos, accesos, continuidad)

- Dependencia
(personas, proveedores, sistemas)

👉 El orden nunca es arbitrario.

## 6. Fases típicas de un buen roadmap

Un roadmap bien hecho suele tener:

### 🔹 Fase 0 · Quick wins

- bajo riesgo (mejoras del stack tecnológico)

- alto impacto

- poca dependencia

- generan confianza

### 🔹 Fase 1 · Proyectos estructurales

- impacto medio/alto

- requieren más coordinación

- mejoran el core del negocio

### 🔹 Fase 2 · Proyectos estratégicos

- alto impacto

- mayor complejidad

- más dependencia

- se hacen con base sólida

👉 No todo se hace a la vez. Y eso es bueno.

## 7. Qué decisiones debe justificar el roadmap

Un buen roadmap explica:

- por qué esto va primero

- por qué esto va después

- por qué esto no se hace ahora

- qué pasaría si se cambia el orden

👉 El valor está en el criterio, no en la cantidad.

## 8. Cómo presentar el roadmap a un decisor

Nunca lo presentes como:

“Esto es lo que vamos a hacer.”

Preséntalo como:

“Este es el orden más lógico para escalar sin riesgos.”

Habla de:

- impacto

- control

- seguridad

- continuidad

Eso es lo que entienden.

## 9. Relación directa con la implementación

Aquí ocurre algo importante:

👉 El roadmap es prácticamente la propuesta de implementación.

Cuando el cliente ve:

- el orden

- el criterio

- la lógica

la pregunta cambia de:

“¿Lo hacemos?”

a:

“¿Cuándo empezamos?”

## 10. Qué NO hacer con el roadmap

Evita:

- prometer resultados

- poner fechas cerradas

- entrar en detalle técnico

- explicar cómo se programa

👉 El roadmap marca dirección, no ejecución.

## 11. Paso a paso ejecutable

Para construir el roadmap:

- Lista oportunidades válidas

- Evalúa impacto

- Evalúa complejidad

- Evalúa riesgo

- Ordénalas

- Agrúpalas por fases

- Justifica el orden

Si no puedes justificar el orden, repite el análisis.

## 12. Ejercicio práctico

Coge 3 oportunidades detectadas y responde:

- ¿Cuál harías primero y por qué?

- ¿Cuál dejarías para más adelante?

- ¿Cuál no harías ahora?

👉 Escríbelo en lenguaje de negocio, no técnico.

## 13. Aviso de realidad

El roadmap es el momento donde:

- el cliente entiende el valor real

- se genera confianza

- se prepara el upsell

- se justifica el precio del diagnóstico

Un buen roadmap vende sin vender.